## Slide 1
项目发起人
职能经理
客户
其他相关方
项目团队
项目管理团队
项目经理
管理层
人力资源管理中的重要角色
13.1

## Slide 2
项目相关方与治理
定义:
  是能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及会受到或自认为会受项目决策、活动或结果影响的个人、群体或组织
  可能积极参与项目，或其利益可能受项目实施或完成的积极或消极影响的个人或组织
识别：
  项目管理团队识别全部主要的相关方
  项目相关方的范围很广在项目开始阶段，就要尽量把项目相关方的范围尽量想宽一些。
  识别相关方是一个持续过程
  不同的项目阶段有不同的相关方
  即使同一相关方在不同时期其角色和利害关系也不一样
13.1

## Slide 3
核心团队
（管理团队）
项目团队（大团队）
项目团队与核心团队
项目团队:
  为完成项目而承担不同角色与职责的人员
项目管理团队(核心团队)：
  负责从事项目管理和领导工作的团队。也叫核心团队﹑执行团队或领导团队
强调项目发起人与项目管理团队一起工作的作用.
特别是协助为项目筹资,明确项目范围,监督项目进程以及影响他人
核心团队的规模不宜太大
5-12人，5-9人，5-6人
13.1

## Slide 4
在启动阶段，项目发起人或管理层指定项目经理
在项目规划阶段开始时，项目经理就应该组建项目管理团队
在项目执行阶段开始时，组建从事具体项目活动的项目团队（狭义上的）
项目管理团队是项目团队（广义）中直接从事管理工作的人的集合
项目团队
13.1

## Slide 5
项目相关方
客户/用户：使用项目产品、服务或成果的个人或组织
  来自执行组织内部或外部
  多层次：新要的客户（医生、病人、保险公司）
  客户（购买） vs 用户（直接使用）
发起人：为项目提供资源和支持的个人或团体，负责为成功创造条件
  游说更高管理层，获得组织支持
  宣传项目将各组织带来的利益
  整个选择中，始终领导项目，直到正式批准
  解决超出项目经理控制范围的事情
  澄清项目范围、范围变更审批、阶段末评审
  决定是否继续项目进行做出决定
13.1

## Slide 6
项目相关方
卖方：供应商、供方或承包商，是根据合同协议为项目提供组件或服务的外部公司
业务伙伴：与本企业存在特定关系的组织
组织内的团体：受项目活动影响的内部相关方,例如，市场营销、人力资源、法律、财务、运营制造、和客户服务等业务部门
职能经理：在企业行政领域或职能领域承担管理角色
其他：采购单位、金融机构、政府机构、主题专家、顾问和其他相关方
13.1

## Slide 7
管理层
项目执行组织中级别高于项目经理的人
批准项目计划、项目整体变更；在计划编制前委派项目经理、授权；签发项目章程
不需要是项目管理方面的专家，但要了解项目管理，支持项目经理&项目管理应用
管理层是项目的启动和支持者，对资源问题负责；离开了管理层的支持，项目的实施就寸步难行
13.1

## Slide 8
管理层
鼓励有关的项目相关方对项目要求、项目范围等进行讨论，以便达成一致意见
委派项目经理，签署和发布项目章程，决定项目时间、成本和质量（范围）之间的平衡点
支持项目获得必要的资源，解决在项目经理控制（权力）之外的项目冲突和变更，保护项目免受外来的不利影响
确定管理层所需要的报告的种类、格式、内容和报送时间
13.1

## Slide 9
项目发起人应该与项目管理团队一起工作,特别是协助为项目筹资,明确项目范围,监督项目进度,以及影响他人
项目发起人
为项目提供资金（或者间接提供资金）的人
可能与客户、管理层是同一个人
一般，管理层而不是发起人签发项目章程。
可提出对项目的重要要求
与客户一起，最终验收项目产品
13.1

## Slide 10
职能经理
项目所需资源的掌握者
项目所需技术的掌握者
职能经理在项目上的具体作用取决于项目所在的组织的形式
职能经理与项目经理要充分协调与合作
分工的大原则
  参与制订项目目标，参与项目“上或不上”的决策过程，参与项目启动与计划过程，参与对项目计划的批准工作
  与项目经理就项目所需的资源进行协商，分派具体人员到项目上去
  就自己部门的专业领域，向项目提供技术支持
  告知项目经理可能影响到本项目的其他项目或工作的情况
13.1

## Slide 11
客户
项目交付产品、服务等可交付成果的使用者或接受方
以客户的利益为最终利益
如果客户、管理层（业主）、发起人三者分离，如何评价项目成功？
客户、用户(广义的客户观)
13.1

## Slide 12
同时强调团队和个人的重要性，把个人放在团队中发展，强调成员在项目中的参与性
不能简单牺牲团队成员的利益来完成项目
强调沟通的重要性
强调积极、主动面对项目中出现的问题
强调项目经理及其他主要项目相关方在项目工作中应扮演的角色和应起到的作用
强调正向的管理和领导
强调项目经理软技巧重要性
PMI HR理念（案例题）
13.1
Notes: 例子：职能经理给你一个你认为技能不合适的人去承担一个职位，你改如何去做？
如何：招聘？如何写简历？
简历，重点写成果